Inicjowanie projektu TokenWise

- Definicja

Celem projektu „TokenWise” jest stworzenie giełdy plików graficznych, która będzie wstanie konkurować na szybko rozwijającym się rynku kryptowalut oraz NFT (z ang. non-fungible token).

- Ocena ryzyka

Ryzyko związane z projektem wiąże się przede wszystkim z szpiegostwem przemysłowym oraz atakami hackerskimi. 
Ponadto istnieje ryzyko niewydolności serwerów, a co za tym idzie utrata certyfikatów przez użytkowników. Z czynników zewnętrznych trzeba jeszcze dopisać aspekt prawny, który może stać na przeszkodzie w realizacji projektu poprzez archaiczność przepisów prawnych.

- Ocena nakładów i korzyści związanych z realizacją projektu

Podstawowym kosztem realizacji projektu jest utrzymanie domeny 
(około 50 PLN/rok) oraz utrzymanie serwera (około 200 PLN/rok).
Ponadto w trakcie realizacji projektu może pojawić się opcja outsourcingu, której koszt jest bliżej nieokreślony. Koszt opieki prawnej przez Kancelarie Prawniczą to koszt 1000-2000 złotych miesięcznie.
Do końcowego rachunku należy jeszcze dodać koszt operacji finansowych i usług księgowych (500 PLN/miesięcznie).
Korzyści płynące z projektu to popularyzacja rynku NFT oraz pasywny dochód.

- Opis norm

Zespół komunikuje się za pomocą platformy Discord. Do realizacji projektu wykorzystuje narzędzia firmy Microsoft Inc. takie jak Visual Studio 2019, Visual Studio Code, oraz inne narzędzia takiej jak Compass, Adobe XD.

Projekt będzie wykorzystywał technologię Git, React.js (TypeScript, Styled Components), Node.js (express) oraz MongoDb.

- Punkty kontrolne

- UI design

- Stworzenie tokenów NFT

- Rozwój smart kontraktów dla giełdy NFT

- Implementacja interfejsu użytkownika

- Baza Danych

- Testowanie

- Zakończenie projektu

- Opis zakładanej jakości projektu

Projekt giełdy ma być przede wszystkim przyjaznym i bezpiecznym środowiskiem dla użytkownika. Jakość obsługi informatycznej musi być na poziomie takim, aby strona oraz serwery działały bez zarzutu i możliwie jak najwydajniej.

Paweł Szumiec

Michał Szczepanowski

Dominik Makowski