Planowanie projektu TokenWise

- Określanie struktury projektu

  - Sprecyzowanie celów projektu

Celem projektu jest stworzenie giełdy NFT, gdzie użytkownicy mają możliwość kupowania, sprzedawania I wymiany tokenów NFT. Kolejną opcją będzie pogląd statystyk I najnowszych rankingów dotyczących tokenów NFT. W celu ułatwienia operacji wykonywanych na stronie, użytkownik będzie mógł stworzyć własne konto, do którego będzie mógł podpiąć portfel z możliwością zasilenia kryptowalutami.

  - Zebranie dodatkowych informacji dotyczących projektu

Analiza rynku NFT oraz kryptowalut – np. Sprawdzenie, która kryptowaluta będzie najbardziej opłacalną opcją do zasilania wirtualnego portfela.

  - Ustalenie kryteriów podziału projektu

Struktura projektu będzie podzielona na sekcje design’u (UI - wygląd aplikacji webowej), UX (rozplanowanie wymaganych sekcji strony internetowej), backendu (serwer) oraz frontendu.

  - Określenie struktury hierarchicznej projektu

Liderem jest Michał Szczepanowski.

- Planowanie przebiegu projektu

  - Określenie czasu realizacji czynności projektu

Przewidziany czas przeznaczony na pracę nad projektem to 10h tygodniowo.

  - Planowanie terminów realizacji czynności projektu

| czynność | Termin realizacji |
| --- | --- |
| Re-design | Do 2 dni |
| Front-end | Do tygodnia |
| Back-end | Do 2 tygodni |
| Baza danych | Do tygodnia |
| Testowanie | Do tygodnia |

  - Obliczenie rezerw czasu

| Czynność | Czas trwania | ES | EF | LS | LF | Rezerwa | Czynność krytyczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Re-design | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Tak |
| Front-End | 7 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | Nie |
| Back-End | 14 | 7 | 7 | 9 | 14 | 7 | Nie |
| Baza Danych | 7 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | Nie |
| Testowanie | 7 | 4 | 6 | 8 | 7 | 1 | Nie |

  - Określenie krytycznych elementów projektu

    - Bezpieczne logowanie,

    - zabezpieczenie wirtualnego portfela użytkownika,

    - Zapewnienie autentyczności tokenu NFT,

    - Certyfikaty zapewniające bezpieczne korzystanie z kryptowalut

  - Weryfikację przebiegu projektu

Proces tworzenia projektu będzie weryfikowany poprzez realizację punktów kontrolnych (kamieni milowych). Narzędzie, dzięki któremu będziemy w stanie monitorować progres to system kontroli wersji Git na platformie GitHub. Commity wrzucane na poszczególne gałęzie pozwolą na zweryfikowanie nowych funkcji potrzebnych do zrealizowania projektu.

Paweł Szumiec
Michał Szczepanowski
Dominik Makowski